Roadmap Técnico

CitaBella — Plataforma SaaS de gestión de citas para negocios de belleza

Versión 1.0 — Julio 2026

# 1. Stack tecnológico propuesto

Se prioriza un stack AI-assisted-development friendly, consistente con el resto de proyectos en curso, que permita construir rápido sin sacrificar la arquitectura multi-tenant necesaria para el modelo SaaS.

| Capa | Tecnología | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Frontend web | Next.js 14 (App Router) + TypeScript | Consistente con el resto del portafolio de proyectos; SSR/SEO para el link público de reserva |
| Estilos/UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Desarrollo rápido, componentes accesibles, fácil de mantener con AI-assisted coding |
| Backend / API | Next.js API routes o Fastify si crece la complejidad | Reutiliza el mismo stack; Fastify si se requiere separar backend a futuro |
| Base de datos | PostgreSQL vía Supabase | Soporta multi-tenant con Row Level Security; auth integrada; consistente con otros proyectos |
| Autenticación | Supabase Auth | Manejo de roles (admin, colaboradora, clienta, founder) con RLS por salón |
| Almacenamiento de archivos | Supabase Storage | Fotos de comprobantes de pago y fotos de servicios realizados |
| Notificaciones | WhatsApp Business API (Twilio o Meta Cloud API) | Canal principal de comunicación con clientas en Guatemala |
| Pagos | Manual (validación de comprobante) + Link de Fri | No hay pasarela automática de bancos locales; se prioriza flexibilidad sobre automatización en el MVP |
| Hosting / Deploy | Vercel | Despliegue continuo, integración nativa con Next.js |

# 2. Arquitectura multi-tenant

- Cada salón es un tenant aislado mediante Row Level Security (RLS) en Supabase: ninguna consulta puede cruzar datos entre salones.

- El link de reserva público es una ruta dinámica por salón (ej. citabella.app/reservar/[slug-del-salon]), sin necesidad de login para la clienta.

- Los roles (admin, colaboradora, clienta, founder/plataforma) determinan qué puede ver y editar cada usuario dentro de su propio tenant.

- El campo de plan (founder / trial / pago) vive a nivel de salón y controla límites de uso (número de citas, colaboradoras, etc.) desde el primer sprint.

# 3. Modelo de datos simplificado

| Entidad | Descripción |
| --- | --- |
| salones (tenants) | Datos del negocio, plan actual, link de reserva único, horarios generales |
| usuarios | Admin, colaboradoras y founders, con rol y salón asociado |
| clientas | Datos de contacto, historial, fecha de cumpleaños, notas |
| servicios | Catálogo por salón: nombre, categoría, precio, duración estimada |
| paquetes | Agrupación de servicios con precio y tiempo combinado |
| citas | Fecha, hora, servicio/paquete, clienta, colaboradora, estado (pendiente, confirmada, cancelada, completada, no-show) |
| pagos | Monto, método (transferencia, efectivo, Fri), comprobante (imagen), estado de validación |
| movimientos_contables | Ingresos y egresos, categoría, fecha, monto, referencia a cita si aplica |
| fotos_servicio | Imagen asociada a una cita completada, referencia a clienta y servicio |
| planes_suscripcion | Tipo de plan (founder, trial, pago), fecha de inicio/fin, estado |

# 4. Motor de disponibilidad de agenda

La disponibilidad no se calcula sobre bloques fijos, sino de forma dinámica: se toma el horario configurado por el salón, se restan las citas ya ocupadas, y se filtra según la duración del servicio o paquete elegido por la clienta. Esto permite que un servicio de 30 minutos y uno de 3 horas convivan en el mismo calendario sin choques.

# 5. Fases de desarrollo

| Fase | Duración estimada | Entregables técnicos |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 — Fundacion | 1–2 semanas | Setup de repo, Supabase (auth + DB + storage), estructura multi-tenant con RLS, diseño de base de datos |
| Fase 1 — MVP | 5–7 semanas | Agenda (salón/clienta), catálogo y paquetes, link público de reserva, carga de comprobante de pago, dashboard básico, historial de clienta |
| Fase 2 — Refuerzo operativo | 4–5 semanas | Módulo contable (ingresos/egresos/gastos), control de deudas, fotos por servicio, alertas de cumpleaños, integración WhatsApp para recordatorios |
| Fase 3 — Crecimiento SaaS | 4–6 semanas | Automatización de suscripciones y planes, panel de administración multi-salón (founder/admin plataforma), integración directa con Fri, evaluación de app móvil nativa |

Tiempos estimados asumiendo desarrollo AI-assisted (Cursor + Claude) con una persona a cargo de la implementación. Pueden comprimirse si se dedica más tiempo semanal o se paraleliza con ayuda adicional.

# 6. Integraciones externas

- WhatsApp Business API: confirmaciones y recordatorios de citas. Evaluar Meta Cloud API directa vs. proveedor tipo Twilio según costo y facilidad de implementación.

- Fri (QR de transferencia): en el MVP se maneja como instrucción visible + carga manual de comprobante; integración directa se evalúa en Fase 3 si Fri ofrece API pública.

- Almacenamiento de imágenes: comprobantes de pago y fotos de servicios vía Supabase Storage, con acceso restringido por salón.

# 7. Siguientes pasos sugeridos

- Definir nombre de marca final y dominio (CitaBella es un nombre de trabajo).

- Validar con las founders el flujo de reserva y pago en un prototipo navegable antes de programar.

- Diseñar el esquema de base de datos definitivo en Supabase.

- Preparar el prompt maestro para Cursor con la estructura de documentación del proyecto (siguiendo el mismo patrón usado en proyectos anteriores).